六安市叶集区2020年危房改造项目计划列表

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 区直主管部门 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划年度 | 计划工期 | 小计 | 申请财政扶贫资金 | 其他资金 | 群众自筹 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **183.00** | **183.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| 1 | 史河街道茶棚村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 史河街道茶棚村 | 2020 | 7个月 | 史河街道 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.60 | 0.60 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 2 | 史河街道观山村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 史河街道观山村 | 2020 | 7个月 | 史河街道 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 6.00 | 6.00 |  |  | 2户2人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 3 | 史河街道观山村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 史河街道观山村 | 2020 | 7个月 | 史河街道 | 区住建局 | 为5户贫困户修缮加固房屋 | 4.00 | 4.00 |  |  | 5户6人 | 通过危房改造，解决5户贫困户住房问题 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 4 | 史河街道柳树村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 史河街道柳树村 | 2020 | 7个月 | 史河街道 | 区住建局 | 为6户贫困户修缮房屋 | 4.80 | 4.80 |  |  | 6户17人 | 通过危房改造，解决6户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 5 | 史河街道彭洲村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 史河街道彭洲村 | 2020 | 7个月 | 史河街道 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 3.00 | 3.00 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 6 | 史河街道顺河社区2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 史河街道顺河社区 | 2020 | 7个月 | 史河街道 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 3.00 | 3.00 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 7 | 平岗街道尧岭村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 平岗街道尧岭村 | 2020 | 7个月 | 平岗街道 | 区住建局 | 为2户贫困户修缮加固房屋 | 1.40 | 1.40 |  |  | 2户6人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 8 | 平岗街道富岗村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 平岗街道富岗村 | 2020 | 7个月 | 平岗街道 | 区住建局 | 为 2户贫困户新建房屋 | 4.00 | 4.00 |  |  | 2户3人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 9 | 平岗街道富岗村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 平岗街道富岗村 | 2020 | 7个月 | 平岗街道 | 区住建局 | 为 1户贫困户修缮加固房屋 | 0.60 | 0.60 |  |  | 1户2人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 10 | 平岗街道五楼村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 平岗街道五楼村 | 2020 | 7个月 | 平岗街道 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 11 | 平岗街道和平村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 平岗街道和平村 | 2020 | 7个月 | 平岗街道 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 4.00 | 4.00 |  |  | 2户8人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 12 | 三元镇沣桥村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇沣桥村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为4户贫困户新建房屋 | 10.00 | 10.00 |  |  | 4户7人 | 通过危房改造，解决4户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 13 | 三元镇新塘村2020年贫困户危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇新塘村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 14 | 三元镇新塘村2020年贫困户危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇新塘村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为2户贫困户修缮加固房屋 | 1.60 | 1.60 |  |  | 2户7人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 15 | 三元镇龙元村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇龙元村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 6.00 | 6.00 |  |  | 2户11人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 16 | 三元镇龙元村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇龙元村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 17 | 三元镇祖师庙村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇祖师庙村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为5户贫困户新建房屋 | 15.00 | 15.00 |  |  | 5户10人 | 通过危房改造，解决5户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 18 | 三元镇祖师庙村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇祖师庙村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 1.60 | 1.60 |  |  | 2户3人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 19 | 三元镇王店村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇王店村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 20 | 三元镇三元社区2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇三元社区 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为3户贫困户新建房屋 | 9.00 | 9.00 |  |  | 3户9人 | 通过危房改造，解决3户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 21 | 三元镇三元社区2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇三元社区 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为3户贫困户修缮加固房屋 | 2.40 | 2.40 |  |  | 3户8人 | 通过危房改造，解决3户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 22 | 三元镇双塘村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇双塘村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户2人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 23 | 三元镇桥元村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇桥元村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户2人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 24 | 三元镇桥元村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇桥元村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户2人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 25 | 三元镇姚店村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇姚店村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 3.00 | 3.00 |  |  | 1户2人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 26 | 三元镇四林村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 三元镇四林村 | 2020 | 7个月 | 三元镇 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 5.00 | 5.00 |  |  | 2户5人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 27 | 洪集镇会馆村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇会馆村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 3.00 | 3.00 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 28 | 洪集镇金星村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇金星村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户6人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 29 | 洪集镇金星村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇金星村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 6.00 | 6.00 |  |  | 2户5人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 30 | 洪集镇刘仓房村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇刘仓房村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为4户贫困户新建房屋 | 10.00 | 10.00 |  |  | 4户8人 | 通过危房改造，解决4户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 31 | 洪集镇刘仓房村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇刘仓房村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户修缮加固房屋 | 1.40 | 1.40 |  |  | 2户8人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 32 | 洪集镇六口塘村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇六口塘村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为3户贫困户新建房屋 | 9.00 | 9.00 |  |  | 3户8人 | 通过危房改造，解决3户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 33 | 洪集镇六口塘村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇六口塘村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 34 | 洪集镇牌坊店村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇牌坊店村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 6.00 | 6.00 |  |  | 2户4人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 35 | 洪集镇牌坊店村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇牌坊店村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 36 | 洪集镇桥集村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇桥集村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 5.00 | 5.00 |  |  | 2户6人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 37 | 洪集镇桥集村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇桥集村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户修缮加固房屋 | 1.20 | 1.20 |  |  | 2户5人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 38 | 洪集镇唐畈村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇唐畈村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户新建房屋 | 6.00 | 6.00 |  |  | 2户3人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 39 | 洪集镇唐畈村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 洪集镇唐畈村 | 2020 | 7个月 | 洪集镇 | 区住建局 | 为2户贫困户修缮加固房屋 | 1.40 | 1.40 |  |  | 2户6人 | 通过危房改造，解决2户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 40 | 孙岗乡白龙井村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡白龙井村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 3.00 | 3.00 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 41 | 孙岗乡白龙井村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡白龙井村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为5户贫困户修缮加固房屋 | 4.00 | 4.00 |  |  | 5户10人 | 通过危房改造，解决5户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 42 | 孙岗乡陈店村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡陈店村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.60 | 0.60 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 43 | 孙岗乡高庄村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡高庄村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为4户贫困户修缮加固房屋 | 2.40 | 2.40 |  |  | 4户13人 | 通过危房改造，解决4户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 44 | 孙岗乡双楼村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡双楼村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 45 | 孙岗乡双楼村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡双楼村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为3户贫困户修缮加固房屋 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3户12人 | 通过危房改造，解决3户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 46 | 孙岗乡孙岗村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡孙岗村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户1人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 47 | 孙岗乡棠店村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡棠店村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.80 | 0.80 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 48 | 孙岗乡汪岭村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡汪岭村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 49 | 孙岗乡元东村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡元东村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 3.00 | 3.00 |  |  | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 50 | 孙岗乡元东村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 孙岗乡元东村 | 2020 | 7个月 | 孙岗乡 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.60 | 0.60 |  |  | 1户4人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 51 | 姚李镇关山村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 姚李镇关山村 | 2020 | 7个月 | 姚李镇 | 区住建局 | 为1户贫困户新建房屋 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1户2人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 52 | 姚李镇漫山红村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 姚李镇漫山红村 | 2020 | 7个月 | 姚李镇 | 区住建局 | 为1户贫困户修缮加固房屋 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1户3人 | 通过危房改造，解决1户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 53 | 姚李镇长塔寺村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 姚李镇长塔寺村 | 2020 | 7个月 | 姚李镇 | 区住建局 | 为3户贫困户新建房屋 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3户3人 | 通过危房改造，解决3户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |
| 54 | 姚李镇龙凤村2020年危房改造项目 | 基础设施类 | 危房改造项目 | 新建 | 姚李镇龙凤村 | 2020 | 7个月 | 姚李镇 | 区住建局 | 为3户贫困户修缮加固房屋 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 3户8人 | 通过危房改造，解决3户贫困户住房问题。 | 是 | 通过危房改造保障住房安全 |  |