附件2：       六安市叶集区2023年巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴项目库项目清单

填报单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管部 门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农富农 机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期（X个月） | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔接资 金 | 其他 资金 | 群众 自筹 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47073.81 | 42058.81 | 2915.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36794.20 | 32874.20 | 1820.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
| （一）到村到镇产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35884.20 | 31964.20 | 1820.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 姚李镇2023年江淮果岭经果林改造项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇 | 3 | 2月 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 对关山村350亩、长塔寺村120亩、龙凤村600亩，共计1070亩经果林进行改造提升，按照每亩投入1200元/亩标准改造，项目改造平整土地后，由村集体经济合作社统一流转后再对外发包，增加村集体收入。 | 128.40 | 128.40 | 0 | 0 | 500户1258人其中直接受益脱贫户50户106人，监测户3户8人 | 直接增加村集体收入10万元，带动群众发展特色产业增加收入 | 是 | 提高村集体经济收入，鼓励、带动脱贫户增收 |  |
| 2 | 2023年羊肉美食研究院技术服务项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区 | 12 | 1月 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 开展叶集羊肉发展技术服务，2022年度成果清单：①研究产品配方、加工工艺、质量标准和规模化生产解决方案，检测报告和小批量样品等新产品2-3个，②围绕研究技术、产品和质量控制体系等起草标准1-2项，③申请专利3项，④发表科技论文1-2篇，⑤专家对接企业问诊把脉5-6人次，⑥开展企业科技人员培训3-5次，⑦帮助招引肉品加工优势企业3-4家 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 羊肉生产、销售、加工主体等，受益人口1000人左右 | 服务叶集羊肉产业发展，提高农民收入 | 是 | 带动脱贫户、监测对象户就业增收 |  |
| 3 | 绿色食品加工园建设项目-污水处理厂 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 9 | 3月 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 完善绿色食品加公园基础设施项目，建设污水处理厂，日处理量1500吨 | 2500.00 | 2,500.00 | 0 | 0 | 全区各类种植业养殖业经营主体 | 完善生产设施配套，保障绿色食品园区企业生产运营，减少污水排放，保护生态环境 | 是 | 带动脱贫户、监测对象户就业增收 |  |
| 4 | 绿色食品加工园建设项目-标准化厂房配套项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 9 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 建设绿色食品加工标准化厂房15000平方 | 3000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 全区各类种植业养殖业经营主体 | 完善生产设施配套，保障绿色食品园区企业生产运营，带动产业发展 | 是 | 带动脱贫户、监测对象户就业增收 |  |
| 5 | 六安市叶集区2023年江淮果岭水果产业品质提升项目-现代化水果产业标准园建设奖补 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区 | 6 | 3月 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 继续建设“江淮果岭”标准园6500亩，主要建设任务是达到“一体五化”要求后再补助1000元每亩 | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 | 带动主体发展，受益脱贫户、监测对象户等 | 通过支持水果产业标准园建设，推动产业提档升级、提质增效 | 是 | 发展现代水果产业，提升优势品种核心竞争力，带动周边群众产业品种、技术提升 |  |
| 6 | 康锦公司小龙虾深加工项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇 | 6 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 主要用于建设小龙虾深加工厂办公楼（研发楼）、生产交易加工厂房、速冻隧道、污水处理等配套设施建设 | 1000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | 全区小龙虾养殖户1000户以上 | 带动小龙虾养殖主体增收，延伸产业链条，带动务工600人，人均增收3000元。 | 是 | 带动主体增收，以及脱贫户及监测户就业增收 |  |
| 7 | “江淮果岭”配套项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区 | 6 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 建设水果用塑料筐厂房及购置有关设备，总投资600万元，其中申请衔接资金300万元，路跃公司自筹300万元 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 全区果蔬种植主体受益 | 直接带动村集体收益12万元，提供就业岗位20个以上，延伸主导产业链条 | 是 | 带动脱贫户、监测对象户就业增收 |  |
| 8 | 姚李镇2023年万亩稻虾示范基地建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇 | 3 | 2月 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 对漫山红、看花楼、关山、育才、双红、红星、裕园等村稻虾田进行集中整治，涉及15000亩，按照每亩1200元标准投入，进行平整，田块规划、田埂填筑、新建灌溉渠及排水沟、配套相关渠建设。 | 1800.00 | 1,800.00 | 0 | 0 | 覆盖1200户 2048人，其中直接收益102户，217人，监测户6户13人 | 打造集中连片示范稻虾基地,带动主导产业发展,增加村集体经济收入100万元 | 是 | 提升产业发展空间，带动群众增加收入 |  |
| 9 | 姚李镇裕园村2023年菌菇种植产业基地 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇大顾店村 | 6 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 流转120亩土地，建设标准化大棚菌菇种植基地，主要建设50米*6米标准大棚60个，配套接菌室7间，育菌温室6栋，40米*8米厂房一座，冷库80平方米 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 脱贫人口83户195人受益 | 带动周边群众发展特色产业发展，户均增收5000元；增加就业岗位 | 是 | 通过务工等带动就业，引进特色产业带动群众增收致富 |  |
| 10 | 姚李镇农事服务中心二期项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇关山村 | 3 | 3月 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 在原合兴村农事服务中心建设基础上，新建438.56㎡ 功能设施配套，便于开展社会化服务。 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1175户4560人直接受益，其中脱贫158户420人，其中监测户 9户13人 | 直接增加村集体收益60万元，为周边发展产业群众提供种养殖技术支持，提高农业机械化作业程度 | 是 | 提高村集体经济收入，鼓励、带动脱贫户发展产业，帮助脱贫人口农副产品销售，带动脱贫人口就业 |  |
| 11 | 姚李镇数字农业产业平台建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇合兴村 | 3 | 3月 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 1、依托合兴村鼎傲公司产业基地为基础，建设500㎡面积，农产品展示中心及直播带货基地。2、在鼎傲原有智慧农业基础上，提升改造数字农业信息平台系统。3、依托安徽鼎傲、云农服公司数字平台，在全镇打造9家数字农业产业基地，提升数字农业信息平台系统，主要包括：数字农业生产管理平台；农业执法监管系统；农产品质量安全溯源系统；农业物联网智慧管理系统；国土耕地保护系统；病虫害防治系统；农业生产管理系统；农技专家问诊系统；农产品电商平台；数字农业体验系统等业务子系统。 | 950.00 | 950.00 | 0 | 0 | 1175户4560人直接受益，其中脱贫158户420人，其中监测户 9户13人 | 延伸农业产业链条，发展特色产业，直接增加村集体经济收入570万元，提供就业岗位30个，带动群众就业增收 | 是 | 提高村集体经济收入，鼓励、带动脱贫户发展产业，帮助脱贫人口农副产品销售，带动脱贫人口就业 |  |
| 12 | 洪集镇唐畈村2023年稻虾综合养殖产业项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇唐畈村 | 5 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 1、唐畈村对4000亩土地按照稻虾综合养殖标准化进行标准化建设，每亩500元投入，对水电路网等农业生产设施配套；2、修建3座50千瓦八进八出提水站配套设施；3、建设300㎡钢结构标准厂房用于龙虾交易分拣，厂内办公用房40㎡ | 400.00 | 400.00 | 0 | 0 | 受益1569户6080人，其中直接受益脱贫户、监测户159户429人 | 完善特色主导产业基础设施配套，提升产业发展水平，带动脱贫户、监测户及周边群众发展产业、就业，户均增收5000元 | 是 | 提高村集体经济收入，带动脱贫户、监测户及周边群众生产、就业增加收入 |  |
| 13 | 洪集镇小龙虾包装加工厂 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇唐畈村 | 6 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 泡沫箱厂房建设，标准钢构厂房面积大概1500—2000平方，房屋高10米，购买设备等。 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 全镇4200户15000人受益 | 提升产业发展水平，带动壮大稻虾产业，提高村集体经济收入5万元，带动脱贫户、监测户及周边群众发展产业、就业增收 | 是 | 提高村集体经济收入，带动脱贫户、监测户及周边群众生产、就业增加收入 |  |
| 14 | 洪集镇刘仓房村2023年育雏基地项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇刘仓房村 | 6 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 改建两幢为长70米、宽12米的育雏车间，购买育雏设备等。 | 210.00 | 210.00 | 0 | 0 | 受益刘仓房村集体，刘仓房村群众 | 提升产业发展水平，带动畜禽产业发展，直接增加村集体经济收入12万元，带动脱贫户、监测对象户及周边群众发展产业、就业增收 | 是 | 提高村集体经济收入，带动脱贫户、监测户及周边群众生产、就业增加收入 |  |
| 15 | 洪集镇2023年智慧稻虾养殖项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 洪集镇 | 8 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区农业农村局 | 建设一图展示洪集镇农业静态和动态数字要素，一库即农业大数据库，一平台数据分析及交换平台， N系统：农业遥感监测系统、农业生产管理系统、农情监测系统、智慧农田水质监测系统、智能水循环一体化系统。购买高清摄像头气象监测站、无墒情监测站、病虫害监测站 、智能水循环一体化设备 、一体化水质监测设备等。 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 洪集镇各村集体、脱贫户、监测户620户2100人 | 提升产业发展水平，带动壮大稻虾产业，小龙虾养殖主体增收，带动脱贫户、监测户及周边群众发展产业、就业增收 | 是 | 提高村集体经济收入，带动脱贫户、监测户及周边群众生产、就业增加收入 |  |
| 16 | 王店生态农旅示范园 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 三元镇王店村 | 12 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建党员微家、村史馆（由民居改建）、作家小屋、花海稻田综合体、环龙井村民组黄小支渠五彩道、四季果林、花卉苗圃区等。修扩原合作社垂钓中心、月牙湖绿植观赏区、龙井亲子游园和其它相关配套设施。 | 500.00 | 500.00 | 0 | 0 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 打造农村休闲旅游业，加快乡村振兴步伐，提升农村人居环境，解决群众就业近50人 | 是 | 带动脱贫户共同发展、促进稳定实效 |  |
| 17 | 三元镇龙元村鹌鹑养殖项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 三元镇龙元村 | 4 | 1月 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 三元镇龙元村鹌鹑养殖项目，建设12m*60m保温大棚4栋（其中包括土方回填、厂房路面硬化及排水工程），建设资金和配套设施（风机、清粪机、投料机等设备为420万元。 | 420.00 | 420.00 | 0 | 0 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 通过发展村集体项目，预计增加村集体收入近20万元，带动周边群众就业10余人。 | 是 | 带动脱贫户共同发展、促进稳定实效 |  |
| 18 | 三元镇稻米仓储加工及统一品牌化建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 三元镇沣桥村 | 4 | 1月 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 在史河现代产业园区内建设稻米仓储加工厂房约3000平米，配套烘干设备等，逐步打造推进三元镇稻米品牌化建设。 | 600.00 | 500.00 | 100 | 0 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 通过发展村集体项目，预计增加村集体收入近30万元，提升水稻种植户收益近千户，同时提升三元镇稻米品牌化建设。 | 是 | 带动脱贫户共同发展、促进稳定实效 |  |
| 19 | 三元镇桥元村2023年生态甲鱼建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 三元镇桥元村 | 3 | 5月 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建8栋钢结构温室甲鱼养殖大棚，长70米，宽18米，共面积10080平方米，及供暖设备、孵化房等其他配套设施。 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 增加村集体收入，带动周边群众就业 | 受益群众1200户3945人，其中直接受益脱贫人口及监测户务工就业5户11人 | 是 | 通过租赁带动村集体经济发展，带动周边群众就业，增加收入 |  |
| 20 | 三元镇新塘村2023年新楼老学校改造项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 三元镇新塘村 | 3 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建标准化厂房，以钢结构为主并附属配套设施（路、水、电、生活用房等）。项目约占地1800平方米。 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 通过发展老学校改造，盘活闲置资产，预计增加村集体经济收入18万元，带动群众就业近20人。 | 是 | 通过发展产业，提高村集体经济收入，实现增收。 |  |
| 21 | 孙岗乡棠店村2023年水果筐和水果套袋厂项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡棠店村 | 4 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 占地约11亩，约7300平方米。其中厂房约占地2000平方米，办公室及储物间用地约800平方米，其余场地用于堆放 | 620.00 | 400.00 | 220 | 0 | 村集体；30人（脱贫人口，监测对象） | 通过发展村集体项目，预计增加村集体经济收入37万元左右，带动周边30多人就业增收，延伸主导产业链条 | 是 | 通过延伸产业链条，增加就业岗位，带动脱贫户、监测对象户及周围群众就业增收 |  |
| 22 | 孙岗乡玉皇阁村小龙虾交易中心 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡玉皇阁村 | 2 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 厂地水泥硬化面积500平方米，冷库30平方米两个，钢构大棚300平方米，办公室60平方米，钢构仓库300平方米 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 村集体、脱贫户、监测对象等 | 直接增加村集体经济收入10万元，发展壮大特色主导产业，解决稻虾种养主体卖低难题 | 是 | 提高村集体经济收入，带动低收入人口增收 |  |
| 23 | 孙岗乡双塘新村2023年大米加工基地项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡双塘新村 | 9 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 大米加工基地1个，占地10亩，配套内容主要为设备更新，厂房建设，场地硬化.，冷藏储存，环保等设施。 | 3000.00 | 1,000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 村集体、脱贫户、监测对象等 | 直接增加村集体收入近70万元，提升水稻种植户收益近900户，同时提升稻米品牌化建设 | 是 | 提高村集体经济收入，带动低收入人口增收 |  |
| 24 | 孙岗乡果岭机械强农项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡棠店村、永丰村等 | 9 | 2月 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 采购设备：1.智能植保无人机4台。2.除草机4台。3.果哈哈打药机4驱4台，果哈哈打药机挂机配（704）（604）（504）各2台。4.东方红604大棚王4驱 2台、704大棚王4驱2台，配套相关旋耕、施肥设备，秸秆还田粉碎机4台。5.避让式圆盘割草机 4台。6.东方红904大旋耕机1台。7.130挖机1台，16挖机1台。 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 0 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 支持优势特色产业发展，提升农业产业机械化作业程度，带动周边100多人增收，预计直接带动村集体收益18万元 | 是 | 提高村集体经济收入，带动低收入人口增收 |  |
| 25 | 叶集区稻虾种养项目-孙岗乡万亩稻虾综合种养基地项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 孙岗乡玉皇阁村、高庄村、双楼村 | 4 | 6月 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 整治建设稻虾综合种养基地10000亩，开展虾田筑埂，土地平整，新建灌溉渠及排水沟、现状沟渠清淤、相关渠系建筑物等，配套建设园区内道路。 | 2500.00 | 2,000.00 | 0 | 500.00 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 完善农业产业基础设施建设，支持特色主导产业发展，直接增加村集体经济收入18万元 | 是 | 提高村集体经济收入，带动低收入人口增收 |  |
| 26 | 叶集区绿色食品产业园-平岗街道2023年豆制品生产加工项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区平岗街道 | 9 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 利用绿色食品产业园基础，建设豆制品生产加工车间20000平方，打造豆制品生产品牌，扩大生产规模，延伸豆制品食品产业链 | 3000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 300户1000人，其中直接受益脱贫人口55人 | 完善生产设施配套，打造豆制品生产品牌，扩大生产规模，延伸豆制品食品产业链，带动周边群众就业增收 | 是 | 通过带动就业，增加脱贫人口收入。 |  |
| 27 | 叶集区平岗街道2023年江淮果岭“两强一增”提升工程项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区平岗街道 | 8 | 2月 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 建设占地3000平方农事服务中心，采购收割机、旋耕机、挖掘机、平板车、四轮割草机等农机设备，提升果岭机械化使用率覆盖面。 | 850.00 | 850.00 | 0 | 0 | 75户312人，其中直接受益脱贫人口28人 | 直接增加村集体收益50万元，为周边发展产业群众提供种养殖技术支持，提高农业机械化作业程度 | 是 | 通过带动就业，增加脱贫人口收入。 |  |
| 28 | 叶集区平岗街道2023年江淮果岭“标准化”果园智慧农业项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区平岗街道 | 8 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 新建标准化果园2000亩，新建江淮果岭保鲜库1300立方，配套建设分拣中心、交易市场。 | 750.00 | 750.00 | 0 | 0 | 20户35人，其中直接受益脱贫人口8人 | 直接增加村集体经济收入27万元，发展壮大特色主导产业，解决果品季节性存放、滞销等难题 | 是 | 通过带动就业，增加脱贫人口收入。 |  |
| 29 | 叶集区平岗街道2023年“羊村”产业发展项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区平岗街道 | 8 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区农业农村局 | 建设总占地13亩，建成标准化厂房2000平方及配套基础设施，达到年产出2500头。带动村集体经济增收。 | 380.00 | 380.00 | 0 | 0 | 35户62人，其中直接受益脱贫人口12人 | 发展特色产业，增加群众收入，直接增加村集体收益20万元 | 是 | 通过带动就业，增加脱贫人口收入。 |  |
| 30 | 史河街道叶南村2023年豆制品生产车间项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道双井村 | 6 | 2月 | 史河街道办事处 | 区农业农村局 | 建设钢筋混凝土框架式厂房5000平方米，生活区、办公区用房1000平方米，冷冻冷藏库约600平方米，以及采购豆干、豆油皮、豆腐、千张等豆制品高标准生产流水线。 | 1200.00 | 600.00 | 0 | 600.00 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 | 完善生产设施配套，打造豆制品生产品牌，扩大生产规模，延伸豆制品食品产业链，带动周边群众就业增收 | 是 | 发展特色产业，增加就业岗位，带动群众增收 |  |
| 31 | 六安市叶集区平岗街道2023年江淮果岭电商产业园 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区平岗街道 | 6 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区商务局 | 改造原村集体小学，建设电商销售区、产品展示区、产品分拣区、直播带货销售区、产品销售服务功能室，配套完善停车场、公厕、会议室等。 | 500.00 | 500.00 | 0 | 0 | 50户162人，其中直接受益脱贫人口15人 | 带动村集体增收5万元，为周边脱贫户提供10余个就业岗位，解决平岗街道桃、梨等农产品滞销问题。 | 是 | 通过带动就业，增加脱贫人口收入 |  |
| 32 | 叶集区扶贫光伏电站保险项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区 | 3 | 1月 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 为全区2016年建成并网的户用光伏电站及村级光伏电站共20181千瓦购买保险服务 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 71个村社、4232户享受光伏扶贫的脱贫户及监测户 | 对因自然灾害造成光伏组件损坏的光伏电站进行理赔维修 | 是 | 减轻村集体及享受光伏发电收益脱贫户及监测户光伏维修费用负担，增加发电收益，带动群众增收，发展村集体经济 |  |
| 33 | 特色农产品种养植（殖）户购买特色农业保险配套项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 叶集区 | 12 | 1月 | 国元农业保险股份有限公司六安市叶集支公司 | 区财政局 | 全区8万亩稻虾种养和1.5万亩江淮果岭等特色农产品产业种养植（殖）经营户购买特色农业保险缴纳保费的45%部分 | 815.80 | 815.80 | 0 | 0 | 全区种养植（殖）经营户，购买特色农产品的脱贫户、监测对象户 | 全区种养植（殖）特色农产品的脱贫户、监测对象户稻虾种养亩均降低成本81元，江淮果岭产业亩均降低成本54元 | 是 | 降低全区种养植（殖）特色农产品的脱贫户、监测对象户产业发展风险，防止因灾返贫，守住底线 |  |
| 34 | 叶集区平岗街道2023年江淮果岭旅游民宿项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 8 | 3月 | 叶集区平岗街道 | 区文旅体局 | 围绕果岭旅游产业和运动公园，改建1000平方民房，打造民宿，发展餐饮、住宿、露营等旅游项目 | 2000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 20户32人，其中直接受益脱贫人口10人 | 支持文化旅游产业发展，增加就业岗位，打造良好生态，提升农村人居环境 | 是 | 通过带动就业增加脱贫人口收入 |  |
| 35 | 可塑生物质新材料（PBM）加工厂房（部分）建设项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 叶集区 | 18 | 1月 | 六安市叶集区农业产业发展投资有限公司 | 区委组织部 | 按照区级有关政策及可塑生物质新材料（PBM）项目投资合作相关协议，区财政投资2000万元，建设10000平方米可塑生物质新材料生产加工厂房，以形成固定资产的方式投资入股参与项目生产，入股产生的收益用于支持村集体经济发展。 | 2000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 全区种殖业农户、部分村集体经济组织 | 村集体经济组织通过资产入股的方式，支持秸秆综合利用项目建设，提高全区农作物秸秆的产业化和高价值利用水平，并按照年利率不低于5%的财政资金投入比例享受年度分红收益，增加村集体经济收入。 | 是 | 通过资产入股获得分红收益，壮大村集体经济，并带动全区种植户参与秸秆综合利用项目生产，从而实现产业、就业增收（秸秆售卖预计每吨可实现400元增收） |  |
| 36 | 年产10万吨生物基新材料项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 叶集区 | 3 | 2022年11月 | 安徽金竹生物基新材料有限公司 | 开发区管委会 | 区财政投资3000万元，主要建设5000㎡钢架结构备料车间、水循环系统、木质素生产线设备等。项目建成后将推动叶集区竹产业一二三产融合发展，带动竹林资源开发，促进农民增收致富，支持村集体经济发展。 | 3000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 叶集区竹农和部分集体经济组织 | 通过支持本项目投资，进一步发挥叶集竹木产业发展优势，通过竹子采伐、采购、加工、运输、生产等一系列环节，推动农村集体经济发展，增加村集体经济收入。 | 是 | 通过本项目发挥投资拉动作用，加大竹林资源开发，提高了农村产业资源的利用效率，增加大量就业岗位，拓宽了农民增收致富的渠道。 |  |
| （二）到户产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 37 | 到户产业（庭院经济）奖补项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 3月 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 为全区6个乡镇街符合农业特色产业发展条件的脱贫户和监测户发放产业（庭院经济）奖补 | 650.00 | 650.00 | 0 | 0 | 3250户，受益人口10000人左右 | 带动脱贫户及监测户增收，户均2000元 | 是 | 直接带动脱贫户及监测户增收 |  |
| （三）小额信贷贴息项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 | 260.00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 38 | 叶集区2023年脱贫小额信贷财政贴息项目 | 社会事业类 | 小额信贷贴息 | 新建 | 全区 | 12 | 1月 | 叶集农商行、邮储银行叶集支行、徽商银行叶集支行 | 区金融监管局 | 为全区脱贫小额信贷办理2023年贴息 | 260.00 | 260.00 | 0 | 0 | 1800户脱贫户（含监测对象） | 实现存量及新增脱贫小额信贷及时足额贴息 | 是 | 免除获贷脱贫户（含监测对象）发展生产资金成本 |  |
| 二、基础设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7239.67 | 6144.67 | 1095.00 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）水利基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3340.00 | 3060.00 | 280.00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 39 | 姚李镇2023年看花楼水轮泵渠道治理项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 姚李镇看花楼村、山河村 | 6 | 8月 | 姚李镇人民政府 | 区水利局 | 渠清淤整治总长6.2km，新建节制闸、放水涵、过水涵 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 受益312户，1267人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 40 | 洪集镇大桥村千亩稻虾示范片灌溉渠 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇大桥村 | 6 | 1月 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 水渠硬化整治10公里(其中底0.6米6KM；底0.8米3KM；底1米1KM)，新建过路放水涵60处、节制闸50个等配套设施 | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 村集体、脱贫户、监测对象、产业发展主体等 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 | 带案下访 |
| 41 | 洪集镇牌坊店村2023年陈楼提水站修建项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇牌坊店村 | 6 | 1月 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 陈楼提水站配电柜、变压器1台，水泵12进12出1套，线路600米×3，渠道硬化500米 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 受益624户2149人，其中直接受益脱贫人口 56户149人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 | 带案下访 |
| 42 | 洪集镇提水站新建项目（慈善站、双河站、中河） | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇双墩村、桥集村、刘仓房村 | 6 | 8月 | 洪集镇人民政府 | 区水利局 | 修建双河、慈善提水站二座，中河提水站进水渠护砌800米。 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 受益320户1200人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 43 | 三元镇林店电灌站更新改造工程 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 三元镇姚店村 | 6 | 8月 | 三元镇人民政府 | 区水利局 | 拆除重建林店一、二级电灌站，总装机容量305kW，新建机耕桥1座、节制闸、放水涵等10座，衬砌引水渠道1810m，新建进站道路350m，改建10kV配变电设施，重建泵站机房等 | 560.00 | 280.00 | 280 | 0 | 受益280户615人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 44 | 三元镇电灌站维修改造工程（白龙井站、王店站） | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 三元镇王店村、双塘村 | 6 | 8月 | 三元镇人民政府 | 区水利局 | 渠道整治1690，放水口20座，节制闸7座，输电线路300米，更换配电设备2台和进出水管维修更新 | 260.00 | 260.00 | 0 | 0 | 受益166户376人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 45 | 孙岗乡2023年水利扩容保供项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡 | 6 | 8月 | 孙岗乡人民政府 | 区水利局 | 和平水库、魏楼水库、老堰埂水库、红岗水库、孙元水库、高场水库、九冲水库等在册水库深挖清淤，土方量约50余万方。 | 500.00 | 500.00 | 0 | 0 | 受益全乡12672户52065人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 46 | 平岗街道江淮果岭节水灌溉改造提升项目（一期） | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 平岗街道芮祠新村 | 6 | 1月 | 平岗街道办事处 | 区水利局 | 八五支渠清淤整治、渠道衬砌、渠系建筑物新建总长2.4km，进出水管道更换及设备维护等 | 800.00 | 800.00 | 0 | 0 | 受益周边2672户，5206人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |
| 47 | 平岗街道五楼村水渠维修 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 平岗街道五楼村 | 4 | 1月 | 平岗街道办事处 | 区水利局 | 渠道维修 3000 米 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 脱贫户、监测对象、发展主体等 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 | 带案下访 |
| 48 | 三元镇沣桥村2023年龙井电灌站进出水渠硬化建设项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 三元镇沣桥村 | 6 | 1 | 三元镇人民政府 | 区水利局 | 高压线路、变压器更新，水泵、电机、节水阀、真空泵、配电柜，进出水管、水渠、看护房维修更新 | 100.00 | 100 | 0 | 0 | 受益周边166户376人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 | 带案下访 |
| （二）交通基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2899.67 | 2084.67 | 815.00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 49 | 姚李镇双红村2023年红墩路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇双红村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.19公里 | 21.85 | 15.30 | 6.55 | 0 | 61户229人受益，其中直接受益脱贫人口8户21人 | 新建成硬化路0.19公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 50 | 姚李镇双红村2023年新沟路三项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇双红村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.18公里 | 20.70 | 14.49 | 6.21 | 0 | 45户161人受益，其中直接受益脱贫人口9户19人,监测户1户4人 | 新建成硬化路0.18公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 51 | 姚李镇双红村2023年新沟路一项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇双红村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.3公里 | 34.50 | 24.15 | 10.35 | 0 | 45户161人受益，其中直接受益脱贫人口9户19人,监测户1户4人 | 新建成硬化路0.3公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 52 | 姚李镇双红村2023年孔庄东路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇双红村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.263公里 | 30.20 | 21.14 | 9.06 | 0 | 50户224人受益，其中直接受益脱贫人口6户13人 | 新建成硬化路0.26公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 53 | 姚李镇双红村2023年姚台东路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇双红村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.27公里 | 31.00 | 21.70 | 9.30 | 0 | 45户164人受益，其中直接受益脱贫人口7户19人 | 新建成硬化路0.27公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 54 | 姚李镇关山村2023年张湾水库水泥路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇关山村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.3公里 | 34.50 | 24.15 | 10.35 | 0 | 68户275人其中直接受益脱贫人口、监测对象4户12人 | 新建成硬化路0.3公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 55 | 姚李镇关山村2023年刘沟湾水泥项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇关山村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路1.14公里 | 131.00 | 91.70 | 39.30 | 0 | 78户314人其中直接受益脱贫人口、监测对象8户21人 | 新建成硬化路1.14公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 56 | 姚李镇关山村2023年万大圩组水泥路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇关山村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路1公里 | 115.00 | 80.50 | 34.50 | 0 | 67户268人其中直接受益脱贫人口、监测对象4户7人 | 新建成硬化路1公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 57 | 姚李镇龙凤村2023年龙凤新建路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇龙凤村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.2公里 | 23.00 | 16.10 | 6.90 | 0 | 61户262人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户9户31人 | 新建成硬化路0.2公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 58 | 姚李镇龙凤村2023年红星断头路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇龙凤村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.168公里 | 19.32 | 13.52 | 5.80 | 0 | 21户112人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户6户21人 | 新建成硬化路0.17公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 59 | 姚李镇龙凤村2023年民生断头路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇龙凤村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.36公里 | 41.40 | 28.98 | 12.42 | 0 | 58户241人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户8户26人 | 新建成硬化路0.36公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 60 | 姚李镇龙凤村2023年松林断头路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇龙凤村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.6公里 | 69.00 | 48.30 | 20.70 | 0 | 39户189人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户3户6人 | 新建成硬化路0.6公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 61 | 姚李镇合兴村2023年郭楼路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇合兴村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.253公里 | 29.00 | 20.30 | 8.70 | 0 | 39户133人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户1户4人 | 新建成硬化路0.25公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 62 | 姚李镇合兴村2023年解信超至教堂路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇合兴村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.7公里 | 80.50 | 56.35 | 24.15 | 0 | 53户193人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户4户9人 | 新建成硬化路0.7公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 63 | 姚李镇合兴村2023年和平冲西路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇合兴村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.42公里 | 48.30 | 33.81 | 14.49 | 0 | 41户157人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户3户10人 | 新建成硬化路0.42公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 64 | 姚李镇合兴村2023年上三楼路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇合兴村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.253公里 | 29.00 | 20.30 | 8.70 | 0 | 71户235人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户9户29人 | 新建成硬化路0.25公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 65 | 姚李镇曾墩村2023年柿园道路2项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇曾墩村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.44公里 | 50.60 | 35.42 | 15.18 | 0 | 79户352人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户17户48人 | 新建成硬化路0.44公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 66 | 姚李镇曾墩村2023年柿园道路1项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇曾墩村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.24公里 | 27.60 | 19.32 | 8.28 | 0 | 78户342人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户13户44人 | 新建成硬化路0.24公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 67 | 姚李镇曾墩村2023年团结道路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇曾墩村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.36公里 | 41.40 | 28.98 | 12.42 | 0 | 71户274人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户10户26人 | 新建成硬化路0.36公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 68 | 姚李镇看花楼村2023年姚李镇高楼路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇看花楼村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.15公里 | 17.20 | 12.04 | 5.16 | 0 | 80户327人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户8户20人 | 新建成硬化路0.15公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 69 | 姚李镇看花楼村2023年南郢路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇看花楼村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.45公里 | 51.70 | 36.19 | 15.51 | 0 | 74户237人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户7户11人 | 新建成硬化路0.45公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 70 | 姚李镇看花楼村2023年三冲组路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇看花楼村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.5公里 | 57.50 | 40.25 | 17.25 | 0 | 47户164人受益，其中直接受益脱贫人口、监测对象户2户6人 | 新建成硬化路0.5公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 71 | 姚李镇长塔寺村2023年大圩路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇长塔寺村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.4公里 | 46.00 | 32.20 | 13.80 | 0 | 16户55人受益，其中直接受益贫困人口5户11人 | 新建成硬化路0.4公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 72 | 姚李镇光华村2023年堰口组堰闸路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇光华村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.45公里 | 51.80 | 36.26 | 15.54 | 0 | 91户382人受益，其中直接受益脱贫人口11户24人。 | 新建成硬化路0.45公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 73 | 姚李镇山河村2023年东海居民点路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇山河村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.5公里 | 57.50 | 40.25 | 17.25 | 0 | 45户169人受益，其中直接受益脱贫人口11户24人 | 新建成硬化路0.5公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 74 | 姚李镇漫山红村2023年下山循环路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇漫山红村 | 4 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.68公里 | 78.20 | 54.74 | 23.46 | 0 | 30户146人受益，其中直接受益脱贫人口8户21人 | 新建成硬化路0.68公里，改善基础设施建设 | 是 | 方便出行，带动就业 |  |
| 75 | 洪集镇大桥村2023年中徐路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇大桥村 | 3 | 10月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长1.89公里，宽4.5米 | 241.00 | 168.70 | 72.30 | 0 | 受益300户920人 | 修建成硬化道路1.899公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 带案下访 |
| 76 | 洪集镇唐畈村2023年唐楼组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇唐畈村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.325公里，宽4.5米 | 37.30 | 26.11 | 11.19 | 0 | 受益47户129人 | 修建成硬化道路0.4公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 77 | 洪集镇唐畈村2023年下郢组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇唐畈村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.293公里长 、4.5米宽、C35砼路面 | 33.60 | 23.52 | 10.08 | 0 | 受益36户97人 | 修建成硬化道路0.608公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 78 | 洪集镇双墩村2023年韩圩组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇双墩村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.16公里长 、4.5米宽、C35砼路面 | 18.40 | 12.88 | 5.52 | 0 | 受益21户77人 | 修建成硬化道路0.16公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 79 | 洪集镇双墩村2023年破楼组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇双墩村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.1公里长 、4.5米宽、C35砼路面 | 11.50 | 8.05 | 3.45 | 0 | 受益16户74人 | 修建成硬化道路0.19公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 80 | 洪集镇双墩村2023年炮店组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇双墩村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.28公里长 、4.5米宽、C35砼路面 | 32.20 | 22.54 | 9.66 | 0 | 受益39户122人 | 修建成硬化道路0.273公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 81 | 洪集镇双墩村2023年下圩组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇双墩村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 新建0.5公里长 、4.5米宽、C35砼路面 | 57.50 | 40.25 | 17.25 | 0 | 受益87户267人 | 修建成硬化道路0.5公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |
| 82 | 三元镇三元社区龙井冲路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇三元社区 | 6 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.198公里、宽4.5米 | 20.40 | 14.28 | 6.12 | 0 | 35户115人受益,其中脱贫人口9户27人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 | 带案下访 |
| 83 | 三元镇三元社区陈老庄中心路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇三元社区 | 6 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.126公里、宽4.5米 | 14.50 | 10.15 | 4.35 | 0 | 20户80人受益,其中脱贫人口6户20人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 84 | 三元镇三元社区陈小庄曹新庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇三元社区 | 6 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.1公里、宽4.5米 | 11.50 | 8.05 | 3.45 | 0 | 21户61人受益,其中脱贫人口4户13人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 85 | 三元镇三元社区叶老庄中心路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇三元社区 | 6 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.193公里、宽4.5米 | 22.00 | 15.40 | 6.60 | 0 | 20户80人受益,其中脱贫人口6户20人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 86 | 三元镇四林村2023年林元路（四林村粉坊组—龙元村）建设项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇四林村 | 6 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路0.534公里，宽4.5米 | 61.40 | 42.98 | 18.42 | 0 | 周边20户76人受益，其中脱贫户3户10人 | 改建成硬化道路0.616公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善脱贫人口生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 87 | 三元镇姚店村联合组东庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇姚店村 | 7 | 3月 | 三元镇人民政府 | 区交通局 | 新建4.5米宽水泥路0.138公里 | 15.80 | 11.06 | 4.74 | 0 | 21户64人受益，其中直接受益脱贫监测户5户26人 | 改建成硬化道路0.138公里，改善基础设施条件 | 是 | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |
| 88 | 史河街道彭洲村2023年东方红路道路建设项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 史河街道彭洲村 | 4 | 3月 | 史河街道办事处 | 区交通局 | 新建长0.27公里水泥路，路面宽度4.5米 | 31.00 | 21.70 | 9.30 | 0 | 彭洲村全体村民 | 通过建成硬化道路0.27公里，方便沿路群众出行。 | 是 | 通过道路建设，提高村级交通设施水平，方便群众出行。 |  |
| 89 | 史河街道彭洲村2023年满江红路道路建设项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 史河街道彭洲村 | 4 | 3月 | 史河街道办事处 | 区交通局 | 新建长0.61公里水泥路，路面宽度4.5米 | 70.10 | 49.07 | 21.03 | 0 | 彭洲村全体村民 | 通过建成硬化道路0.61公里，方便沿路群众出行。 | 是 | 通过道路建设，提高村级交通设施水平，方便群众出行。 |  |
| 90 | 史河街道观山村2023年黄林组路道路修建项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 史河街道观山村 | 4 | 3月 | 史河街道办事处 | 区交通局 | 新建长0.85公里水泥路，路面宽度4.5米 | 97.80 | 68.46 | 29.34 | 0 | 观山村全体村民 | 通过建成硬化道路0.85公里，方便沿路群众出行。 | 是 | 通过道路建设，提高村级交通设施水平，方便群众出行。 |  |
| 91 | 叶集区平岗街道2023年龙岗组龙岗路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道和平村委会 | 6 | 2月 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 建设长0.14公里4.5米宽道路 | 16.10 | 11.27 | 4.83 | 0 | 受益对象15户，直接受益脱贫户3户 | 带动村集体经济增收 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 92 | 平岗街道2023年红星组红星路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道红星组 | 6 | 2月 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路长0.11公里，宽4.5米 | 12.70 | 8.89 | 3.81 | 0 | 受益对象10户，直接受益脱贫户5户 | 带动村集体经济增收 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 93 | 平岗街道2023年早咀上庄路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道芮祠新村委会 | 6 | 2月 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建水泥路长0.175公里，宽4.6米 | 20.10 | 14.07 | 6.03 | 0 | 受益对象11户 | 带动村集体经济增收 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 94 | 平岗街道芮祠新村2023年圈椅路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道五里桥村委会 | 4 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建4.5米宽，0.183公里长水泥路面 | 21.00 | 14.70 | 6.30 | 0 | 受益对象8户 | 带动村集体经济增收 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 95 | 平岗街道芮祠新村2023年和平高庄组路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道和平村委会 | 4 | 3月 | 平岗街道办事处 | 区交通局 | 新建4.5米宽，0.23公里长水泥路面 | 26.40 | 18.48 | 7.92 | 0 | 受益对象13户，直接受益脱贫1户 | 带动村集体经济增收 | 是 | 改善群众生产、出行条件 |  |
| 96 | 孙岗乡高庄村2023年大庄内路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡高庄村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.214公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 24.60 | 17.22 | 7.38 | 0 | 22户70人，其中脱贫户7户18人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 97 | 孙岗乡高庄村路东至松林路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡高庄村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.3公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 34.50 | 24.15 | 10.35 | 0 | 43户172人，其中脱贫户12户48人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 98 | 孙岗乡双楼村草楼内路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡双楼村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.559公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 64.30 | 45.01 | 19.29 | 0 | 79户335，其中脱贫户7户25人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 99 | 孙岗乡双楼村桃元组路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡双楼村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.284公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 32.60 | 22.82 | 9.78 | 0 | 21户190人，其中脱贫户7户21人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 100 | 孙岗乡长岗村陶店组路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡长岗村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.18公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 20.70 | 14.49 | 6.21 | 0 | 14户56人，其中脱贫户3户12人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 101 | 孙岗乡石龙河村沙庄南路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡石龙河村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.21公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 24.10 | 16.87 | 7.23 | 0 | 40户132人，其中脱贫户5户17人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 102 | 孙岗乡玉皇阁村南畈路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡玉皇阁村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.18公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 20.70 | 14.49 | 6.21 | 0 | 23户92人，其中脱贫户2户4人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 103 | 孙岗乡白龙井村何庄路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡白龙井村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.194公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 22.30 | 15.61 | 6.69 | 0 | 20户63人，其中脱贫户3户4人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 104 | 孙岗乡白龙井村大圩组内路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡白龙井村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.26公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 29.90 | 20.93 | 8.97 | 0 | 13户60人，其中脱贫户4户7人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 105 | 孙岗乡永丰村中心组路项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡永丰村 | 3 | 3月 | 孙岗乡人民政府 | 区交通局 | 新建水泥路长0.895公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米 | 102.90 | 72.03 | 30.87 | 0 | 33户103人，其中脱贫户6户17人 | 改善道路基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 106 | 平岗街道大中修项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道 | 8 | 3月 | 区交通局 | 区交通局 | 平岗街道江淮果岭路和平村部-G312段3.2公里，6.5米路面改善 | 350.00 | 300.00 | 50.00 | 0 | 300户农户 | 带动村集体经济增收 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |
| 107 | 洪集镇牌坊村2023年陈楼路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇牌坊村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区交通局 | 0.6公里长 、4.5米宽、C35砼路面 | 63.00 | 44.00 | 19.00 | 0 | 受益95户322人 | 修建成硬化道路0.6公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 是 | 通过修建硬化道路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 | 带案下访 |
| （三）人居环境整治类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 108 | 三元镇全域人居环境整治项目 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 新建 | 三元镇 | 10 | 2月 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | 全域黑臭水体、垃圾、乱搭乱建等集中整治，结合人居环境整治开展部分点位节点打造。 | 1000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | 全镇群众 | 通过项目实施，进一步推进人居环境整治，提升全镇群众生活质量和满意度，通过劳务用工带动超过200人就业。 | 是 | 补齐人居环境和基础设施建设短板，带动就业 |  |
| 三、补贴类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.43 | 632.43 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）就业补贴类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.43 | 432.43 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 109 | 就业补贴项目 | 社会事业类 | 就业帮扶车间和乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 全区 | 12 | 3月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为758名脱贫人口发放补贴 | 272.88 | 272.88 | 0 | 0 | 730名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |
| 110 | 就业帮扶车间补贴 | 社会事业类 | 一次性补贴 | 新建 | 全区 | 12 | 11月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 吸纳一个脱贫劳动力就业， 给予车间2000元补贴 | 26.20 | 26.20 | 0 | 0 | 13家就业帮扶车间主体 | 鼓励车间吸纳更多脱贫劳动力就业，发挥带动作用 | 是 | 发挥带动作用，巩固脱贫攻坚成果 |  |
| 111 | 2023年跨省就业交通补贴项目 | 社会事业类 | 跨省就业交通补贴 | 新建 | 全区 | 12 | 6月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为2209名脱贫人口发放补贴 | 110.45 | 110.45 | 0 | 0 | 2209名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |
| 112 | 脱贫稳就业技能培训项目 | 社会事业类 | 脱贫稳就业技能培训 | 新建 | 全区 | 12 | 3月 | 各乡镇街 | 区人社局 | 为260名脱贫劳动力开展技能培训 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 260名脱贫人口直接受益 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高脱贫劳动力收入 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收，巩固脱贫攻坚成果 |  |
| （二）“雨露计划”资助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200.00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 113 | 叶集区2023年“雨露计划”学生资助项目 | 社会事业类 | “雨露计划”资助 | 新建 | 全区 | 4 | 6月、10月 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 为660余名学生发放雨露计划资助 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 660余人受益，其中直接受益脱贫人口660余人 | 减少家庭教育支出，减轻就学负担 | 是 | 打卡到户，脱贫人口直接受益，保障脱贫户子女教育 |  |
| 四、其他类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2407.51 | 2407.51 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）支持少数民族发展类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1409.61 | 1,409.61 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 114 | 鲁大庄合作社农机社会化服务项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 2 | 3月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 购置最新型久保田120型号4台 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 引领现代农业发展，实施乡村振兴，增加收益6-8万元 | 是 | 增加村集体收入，并带动脱贫户就业增收 |  |
| 115 | 姚李镇鲁大庄回民村特色果蔬种植基地项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 6 | 2月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 1．拟计划建14mx50m标准大棚12个；2．新建育种室、保鲜室100㎡；3．建生活区、办公区100㎡。 | 280.00 | 280.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 发展壮大特色产业，增加村集体收入12-15万元 | 主体带动 | 增加村集体收入，并带动脱贫户就业增收 |  |
| 116 | 姚李镇鲁大庄回民村土楼产业路硬化工程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 1 | 3月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 新建长400m宽3.5m水泥路 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 117 | 姚李镇鲁大庄回民村何大塘清淤加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 改扩建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 2 | 2月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 清淤整治，除险加固。 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善人居环境，完善基础设施 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 118 | 姚李镇鲁大庄回民村黄大塘清淤加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 改扩建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 2 | 2月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 清淤整治，除险加固。 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善人居环境，完善基础设施 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 119 | 姚李镇鲁大庄回民村同心水库清淤加固工程 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 改扩建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 2 | 2月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 清淤整治，除险加固。 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善人居环境，完善基础设施 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 120 | 会馆回民村沟东至李庄村民组入户道路硬化 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇会馆回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约1600米、宽约3米、C35砼路面 | 72.00 | 72.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 121 | 会馆回民村北村口至将军广场路面提升白改黑 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇会馆回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约800米、宽6.5米、厚0.06米 | 160.00 | 160.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 122 | 东岳回民村金银南路硬化工程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约230米、宽9.5米沥青砼道路 | 100.51 | 100.51 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 123 | 东岳回民村为民服务中心配套道路程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约800米，宽7米沥青砼道路 | 257.60 | 257.60 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 124 | 东岳村2023年金银组水泥路硬化及105国道路口整治 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约532米、宽约4.5米、C35砼路面 | 58.50 | 58.50 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 125 | 东岳村2023年新庄至会堂水泥路硬化工程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约650米、宽约4.5米、C35砼路面 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 126 | 洪集镇东岳村2023年新庄至罗塘渠系硬化项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 4 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 硬化新庄至罗塘渠系长约220米、高2米、开口2米、渠底1米、闸口一座 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 127 | 洪集镇东岳村2023年边塘中心路硬化工程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约445米、宽约4.5米、C35砼路面 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 128 | 洪集镇东岳村2023年月牙塘中心路道路硬化 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 长约80米、宽约4米、C35砼路面 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 129 | 洪集镇东岳村2023年会堂提水站项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 新建会堂6进6出提水站，硬化水渠60米 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善人居环境，完善基础设施， | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 130 | 洪集镇东岳村2023年东岳片水利设施维修 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 2月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 堰中组、东岳组、堰东组、王井等村民组支渠护坡8000米、闸口6座维修 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善人居环境，完善基础设施， | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 131 | 东岳回民村2022年王井路水泥路硬化工程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 2 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 0.28千米长、4.5米宽、C35砼路面。 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善少数民族村基础设施条件 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| 132 | 姚李镇鲁大庄回民村土楼砂石路水泥硬化工程 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 2 | 4月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 新建土楼砂石路水泥硬化，路长400米，宽3.5米，路基厚20公分 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 改善人居环境，完善基础设施 | 是 | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固脱贫成果 |  |
| （二）国有林场提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.40 | 168.40 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 133 | 生态护林（护河）员项目 | 社会事业类 | 公益岗位补助 | 新建 | 全区 | 12 | 1月 | 叶集区林业中心 | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | 对全区生态护林（护河）190人每月300元补助。 | 68.40 | 68.40 | 0 | 0 | 全区脱贫户中开发190名生态护林（护河）员 | 提供就业岗位，增加脱贫户收入每人每月300元 | 是 | 巩固脱贫空间成果确保森林资源和生态效益有效增长 |  |
| 134 | 看花楼林场森林防火基础设施改造提升项目 | 基础设施类 | 国有看花楼林场乡村振兴提质增效项目 | 新建 | 叶集区看花楼林场 | 3 | 5月 | 林业中心 | 六安市自然资源和规划局叶集分局 | 原址改建林场中林区管护房一处，约280㎡，带森林防火瞭望功能。 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 看花楼林场全体护林员及中林区周边群众 | 改善看花楼林场中营林区护林防火基础条件，提升护林防火综合保障能力，助力乡村振兴 | 是 | 改善欠发达国有林场森林防火基础设施条件，提升发展能力，为林区护林员提供生产生活保障，为林区内群众提供便利 |  |
| （三）以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829.50 | 829.50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 135 | 叶集区洪集镇会馆村农村公益性基础设施建设项目 | 公益设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇会馆村 | 6 | 3月 | 洪集镇人民政府 | 区发改委 | 1、改建4.5米宽水泥砼路为6.5米宽沥青路，全长1783米（杜楼主干路），新建盖板涵54米，配套建设交通标牌标线；2、浆砌混凝土预制块排水沟1559米 | 829.50 | 829.50 | 0.00 | 0 | 村集体、脱贫户、监测对象、一般农户等 | 该项目预计带动当地农村群众务工人数82人，预计发入劳务报酬123.21万元。施工期间可以完成培训农民210人（次）。 | 是 | 项目的建设改善了会馆村的村容村貌，为当地经济和社会发展做出了贡献。项目的实施过程中，通过新建改造工程给社会增加劳动力就业机会82人发放劳务报酬123.21万元；项目竣工后，将设立公益性岗位2个，用于道路和水利设施的日常维护管理，解决了2个就业岗位。 |  |

中共六安市叶集区委实施乡村振兴战略领导小组 2022年11月 日印发