六安市叶集区住房和城乡建设局2022年质量工程专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

近几年来，随着城市规模的不断扩大，城市基建项目的不断增加，新技术、新工艺在建设工程中得到越来越多的应用，为了保障建设工程质量安全，确保人民群众的切身利益，作为工程质量监管部门需要有专业的检测人员以及检查设备，用更加准确的检测数据来对工程质量起到更加有力的保障。

2、主要内容

（1）推进全区村镇建设及农村房屋安全排查、鉴定工作，并将对农村居住户房屋进行全覆盖排查、鉴定工作；（2）保障我区人防工程建设与监督；（3）对全区建筑工地序时开展建筑工程质量检查；（4）聘请专家，严格按照程序要求进行消防验收；（5）按照《叶集区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑和市政设施普查类）工作方案》要求完成全区自然灾害风险普查任务；（6）质安站及相关部门其他日常工作；（7）完成区委、区政府交办其他任务。

质量工程项目2022年年初预算合计258万元，全年执行数64.921万，执行率25.16%，执行率较低的主要原因是年底财政支付困难，全国自然灾害风险普查的费用延迟到下一年度进行支付。

3、项目实施情况

质量工程专项经费258万元。其中质量工程安全监督专项经费9.5万元，人民防空专项经费8.5万元，村镇建设及农村房屋安全鉴定经费20万元，全国自然灾害（房屋建筑）综合风险普查经费200万元，消防审查验收专项经费20万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障全区建筑工程质量安全建设。项目绩效阶段性目标：日常巡查工地，发现问题督促整改落实，及时有效处理好质量投诉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2022年财政专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。绩效评价的范围：项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

2、通过对我单位2022年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：

1、评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系：根据《六安市叶集区财政局关于印发<2021年度叶集区绩效评价工作方案>的通知》（叶财〔2022〕26号）要求，为提高财政预算资金的使用效益，明确项目资金使用范围，提升财政管理科学化水平，由单位主要领导直接负责，财务部门和村镇股工作人员配合完成村镇建设及农村房屋安全鉴定专项经费全年支出情况的资料收集并开展绩效评价工作。绩效评价遵循科学公正、公开透明的原则，明确了评价目的和评价标准。项目产出指标中分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；项目效益指标中分设经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度指标。三级指标31个，是对11个二级指标进行了更加详细的细分。

3、评分方法:按照绩效评价的对照指标完成情况，设定各项分值，进行自评打分，综合完成绩效总体评价情况。

4、评价标准：项目绩效评价结果分4个等级, 90-100分为优秀、80-89分为良好、60-79 分为一般、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据区财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，积极开展2022年部门绩效管理评价考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：质量工程专项经费综合评价得分为90.52分，评价等级为优，其中产出类指标权重为50分，得分为48分；效益指标权重为30分，得分为30分；满意度指标权重为10分，得分为10分。具体各指标得分情况见下表。

| 指标 | 投入和管理 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 得分 | 2.52 | 48 | 30 | 10 | 90.52 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。2022年，住建局安排工作队开展排查乡镇农村房屋安全鉴定工作，对房屋安全展开合理评估，做好安全鉴定工作。

（三）项目产出情况。超额完成2022年房屋危房鉴定任务，完成危改46户，项目完成达到预期指标。2022年依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行了监督检查；指导城市防空袭方案的制定、组织人民防空专业队伍培训；承担区政府赋予的应急救援任务；收取人防易地建设费已全额上缴非税局。叶集区房屋建筑普查在标准时点的房屋建筑栋数为151343栋，完成调查房屋面积共计2061.3913万平方米。全年开展消防审查验收项目数不低于40个。

（四）项目效益情况。对行业主管部门业务及管理水平有一定程度的提升，有利于建立建筑工程质量监管长效机制，同时社会公众满意度较高。

五、主要经验及做法

与各村镇能及时有效的沟通，及时的了解到农村房屋的情况，同时定时的开展下村走访，聘用专业鉴定机构，对危房进行排查鉴定。农村房屋的鉴定排查更合理，资金的使用更有效。

六、存在问题及原因分析

存在问题：资金支付的不及时。改进措施：下一步将提高资金使用效率，加强绩效管理，进一步增强预算编制的科学性和合理性。

七、有关建议

进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制；加强绩效考核意识,结合工作实际,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

六安市叶集区住房和城乡建设局2022年质量工程专项经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和管理指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/年度预算总金额 | 5 | 1.26 |
|  | 项目管理制度健全性、执行有效性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报立项的规范情况。 | 3 | 2 |
|  | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑自然灾害普查面积、消防审查验收项目数、房屋安全鉴定数量、建筑安全专项检查数量 | 20 | 17.26 |
|  | 质量指标 | 房屋建筑综合风险覆盖率、消防审查验收合格率、经费支出合规性 | 15 | 15 |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性、经费支出时效性 | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 消防审查验收成本、房屋建筑综合风险普查成本、房屋安全鉴定成本 | 5 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对行业主管部门业务管理水平的影响或提升程度 | 20 | 20 |
|  | 可持续影响指标 | 建筑工程质量监管长效机制 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 90.52 |