附件2

六安市叶集区2023年首批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划明细

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施地点 | 进度安排 |  |  | 实施单位 |  | 区直主管部门及负责人 |  | 建设内容 |  | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受益对象 |  |  | 补助标准 |  |  | 绩效目标 |  |  | 群众参与 |  |  | 联农带农富农机制情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期（X个月） | 计划启动月份 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  | 申请衔接资金 |  | 其他 资金 |  | 群众 自筹 |  | 小计 |  |  | 中央衔接资金 |  | 省级衔接资金 |  | 市级衔接资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10307.33 |  | 8509.91 |  | 1797.42 |  | 0.00 |  | 7971.00 |  |  | 3762.00 |  | 3309.00 |  | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5510.00 |  | 3910.00 |  | 1600.00 |  | 0.00 |  | 3850.00 |  |  | 2350.00 |  | 1500.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）到村到镇产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600.00 |  | 3000.00 |  | 1600.00 |  | 0.00 |  | 3000.00 |  |  | 1500.00 |  | 1500.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色食品加工园建设项目-标准化厂房配套项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 9 | 3月 | 区农业农村局 |  | 区农业农村局 孟凡德 |  | 建设绿色食品加工标准化厂房15000平方、配套设施等 |  | 3000.00 |  | 1400.00 |  | 1600.00 |  | 0.00 |  | 1400.00 |  |  | 1000.00 |  | 400.00 |  | 0.00 |  | 全区各类种植业养殖业经营主体 |  |  | / |  |  | 完善生产设施配套，保障绿色食品园区企业生产运营，带动产业发展 |  |  | 是 |  |  | 带动脱贫户、监测对象就业增收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 叶集区平岗街道2023年江淮果岭旅游民宿项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 8 | 3月 | 平岗街道办事处 |  | 区文旅体局台运兵 |  | 围绕果岭旅游产业和运动公园，新建、改建约2000平方民房，打造民宿、羊肉美食村，发展餐饮、住宿、露营等旅游项目 |  | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1000.00 |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 0.00 |  | 带动周边群众受益超过200户500人 |  |  | / |  |  | 支持文化旅游产业发展，增加就业岗位，打造良好生态，提升农村人居环境 |  |  | 是 |  |  | 通过带动就业增加脱贫人口和监测对象收入 |  |  |  |  |  |
| 3 | 六安市叶集区史河现代农业产业园（一期）建设项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 续建 | 三元镇沣桥村、新塘村 | 6 | 1月 | 三元镇人民政府 |  | 区农业农村局 孟凡德 |  | 在叶集史河现代农业示范区起步区建设中化MAP综合服务中心（含智慧农业指挥中心）及停车场等配套服务设施 |  | 600.00 |  | 600.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 600.00 |  |  | 0.00 |  | 600.00 |  | 0.00 |  | 村集体经济组织、脱贫户、监测对象、带农主体等 |  |  | / |  |  | 完善产业发展设施配套，支持产业做大做强，提升产业发展水平 |  |  | 是 |  |  | 通过发展现代农业，带动村集体经济发展，带动低收入人口增收 |  |  |  |  |  |
| （二）到户产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 |  | 650.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 650.00 |  |  | 650.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 到户产业奖补项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 3月 | 各乡镇街 |  | 区农业农村局 孟凡德 |  | 全区6个乡镇街具备发展农业特色产业条件的脱贫户和监测户达标发展产业对象户奖补，补助标准为2000元 |  | 650.00 |  | 650.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 650.00 |  |  | 650.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 3250户，受益人口10000人左右 |  |  | 2000元/户 |  |  | 带动脱贫户及监测对象增收，户均5000元左右 |  |  | 参与发展 |  |  | 直接带动脱贫户及监测对象增收 |  |  |  |  |  |
| （三）小额信贷贴息项目（纳入产业占比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 |  | 260.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 叶集区2023年脱贫小额信贷财政贴息项目 | 产业发展类 | 小额信贷贴息 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 1月 | 叶集农商行、邮储银行叶集支行、徽商银行叶集支行 |  | 区金融监管局汪立刚 |  | 为全区发展产业申请小额信贷脱贫群众办理2023年贴息 |  | 260.00 |  | 260.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1800户脱贫户（含监测对象） |  |  | / |  |  | 实现存量及新增脱贫小额信贷及时足额贴息 |  |  | 直接参与 |  |  | 免除获贷脱贫户（含监测对象）发展生产资金成本 |  |  |  |  |  |
| 二、基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2994.40 |  | 2846.98 |  | 147.42 |  | 0.00 |  | 2470.00 |  |  | 560.00 |  | 1010.00 |  | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）水利设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2320.00 |  | 2320.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1955.00 |  |  | 560.00 |  | 1010.00 |  | 385.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 洪集镇大桥村千亩稻虾示范片灌溉渠 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇大桥村 | 6 | 1月 | 洪集镇人民政府 |  | 区水利局万汉亿 |  | 水渠硬化整治10公里(其中底0.6米长6000米；底0.8米长3000米；底1米长1000米)，新建过路放水涵60处、节制闸50个等配套设施 |  | 190.00 |  | 190.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 160.00 |  |  | 0.00 |  | 160.00 |  | 0.00 |  | 村集体、脱贫户、监测对象、产业发展主体等 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 7 | 洪集镇牌坊店村2023年陈楼提水站修建项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇牌坊店村 | 6 | 1月 | 洪集镇人民政府 |  | 区水利局万汉亿 |  | 陈楼提水站配电柜、变压器1台，水泵12进12出1套，线路600米×3，渠道硬化500米 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 85.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 85.00 |  | 受益624户2149人，其中直接受益脱贫人口 56户149人 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 8 | 平岗街道江淮果岭节水灌溉改造提升项目（一期） | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 平岗街道芮祠新村 | 6 | 1月 | 平岗街道办事处 |  | 区水利局万汉亿 |  | 八五支渠清淤整治、渠道衬砌、渠系建筑物新建总长2400米，进出水管道更换及设备维护等 |  | 800.00 |  | 800.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 680.00 |  |  | 0.00 |  | 380.00 |  | 300.00 |  | 受益1200户3221人 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 9 | 平岗街道五楼村水渠维修 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 平岗街道五楼村 | 4 | 1月 | 平岗街道办事处 |  | 区水利局万汉亿 |  | 农业灌溉渠道维修 3000米 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 30.00 |  |  | 0.00 |  | 30.00 |  | 0.00 |  | 脱贫户、监测对象、发展主体等 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 10 | 姚李镇2023年看花楼水轮泵渠道治理项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 看花楼村、山河村 | 6 | 1月 | 姚李镇人民政府 |  | 区水利局万汉亿 |  | 渠清淤整治总长6200米，新建节制闸、放水涵、过水涵 |  | 600.00 |  | 600.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 500.00 |  |  | 480.00 |  | 20.00 |  | 0.00 |  | 受益周边群众1312户，4592人 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设，方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 11 | 三元镇沣桥村2023年龙井电灌站进出水渠硬化建设项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 三元镇沣桥村 | 6 | 1月 | 三元镇人民政府 |  | 区水利局万汉亿 |  | 高压线路、变压器更新，水泵、电机、节水阀、真空泵、配电柜，进出水管、水渠、看护房维修更新 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 受益周边群众166户，376人 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 12 | 孙岗乡2023年水利扩容保供项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡 | 6 | 1月 | 孙岗乡人民政府 |  | 区水利局万汉亿 |  | 和平水库、魏楼水库、老堰埂水库、红岗水库、孙元水库、高场水库、九冲水库等在册水库深挖清淤，土方量约50余万方 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 420.00 |  |  | 0.00 |  | 420.00 |  | 0.00 |  | 受益周边群众2672户，5206人 |  |  | / |  |  | 改善基础设施建设方便生产、生活 |  |  | 是 |  |  | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| （二）交通设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.40 |  | 526.98 |  | 147.42 |  | 0.00 |  | 515.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 515.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 洪集镇大桥村2023年中徐路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇大桥村 | 3 | 10月 | 洪集镇人民政府 |  | 区交通局张纯贺 |  | 新建水泥路长1890米，宽4.5米 |  | 241.00 |  | 168.70 |  | 72.30 |  | 0.00 |  | 157.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 157.00 |  | 受益300户920人 |  |  | / |  |  | 修建成硬化道路1.899公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |  | 是 |  |  | 通过修建硬化道路路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |  |  |  |  |
| 14 | 三元镇三元社区龙井冲路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 三元镇三元社区 | 6 | 3月 | 三元镇人民政府 |  | 区交通局张纯贺 |  | 新建水泥路长198米、宽4.5米 |  | 20.40 |  | 14.28 |  | 6.12 |  | 0.00 |  | 14.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 14.00 |  | 35户115人受益,其中脱贫人口9户27人 |  |  | / |  |  | 改善道路基础设施条件 |  |  | 是 |  |  | 改善群众生产运输和生活出行条件，提升发展能力 |  |  |  |  |  |
| 15 | 洪集牌坊村2023年陈楼路 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇牌坊村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 |  | 区交通局张纯贺 |  | 长600米 、宽4.5米C35砼路面 |  | 63.00 |  | 44.00 |  | 19.00 |  | 0.00 |  | 44.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 44.00 |  | 受益95户322人 |  |  | / |  |  | 修建成硬化道路0.6公里，改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |  | 参与监督 |  |  | 通过修建硬化道路路，有效改善基础设施条件，方便群众生产运输和生活出行 |  |  |  |  |  |
| 16 | 平岗街道大中修项目 | 基础设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 平岗街道 | 8 | 3月 | 区交通局 |  | 区交通局张纯贺 |  | 平岗街道江淮果岭路和平村部-G312段3200米，6.5米路面改善 |  | 350.00 |  | 300.00 |  | 50.00 |  | 0.00 |  | 300.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 300.00 |  | 受益300户农户788人 |  |  | / |  |  | 带动村集体经济增收 |  |  | 是 |  |  | 改善基础设施条件，提升发展能力，带动脱贫 |  |  |  |  |  |
| 三、补贴类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.43 |  | 632.43 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 632.00 |  |  | 200.00 |  | 432.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）就业补贴类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.43 |  | 432.43 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 432.00 |  |  | 0.00 |  | 432.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 就业补贴项目 | 社会事业类 | 就业帮扶车间和乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 3月 | 各乡镇街 |  | 区人社局徐艳 |  | 按照每人每月300元标准，为符合就业补贴政策的脱贫人口（监测对象）发放就业补贴，预计760人以上 |  | 272.88 |  | 272.88 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 273.00 |  |  | 0.00 |  | 273.00 |  | 0.00 |  | 760名脱贫人口直接受益 |  |  | 300元/人 |  |  | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 |  |  | 是 |  |  | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |  |  |  |  |
| 18 | 就业帮扶车间补贴 | 社会事业类 | 一次性补贴 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 11月 | 各乡镇街 |  | 区人社局徐艳 |  | 根据帮扶车间带动脱贫人口（监测对象）就业情况，每吸纳一个劳动力就业，给予车间2000元补贴 |  | 26.20 |  | 26.20 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 26.00 |  |  | 0.00 |  | 26.00 |  | 0.00 |  | 就业帮扶车间主体 |  |  | 2000元/人 |  |  | 鼓励车间吸纳更多脱贫劳动力就业，发挥带动作用 |  |  | 是 |  |  | 发挥带动作用，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2023年跨省就业交通补贴项目 | 社会事业类 | 跨省就业交通补贴 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 6月 | 各乡镇街 |  | 区人社局徐艳 |  | 按照每人每年500元标准，为符合省外交通补贴政策的脱贫人口（监测对象）发放省外交通补贴，预计超过2200人受益 |  | 110.45 |  | 110.45 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 110.00 |  |  | 0.00 |  | 110.00 |  | 0.00 |  | 2209名脱贫人口直接受益 |  |  | 500元/人 |  |  | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入 |  |  | 是 |  |  | 鼓励就业，实现稳定增收 |  |  |  |  |  |
| 20 | 脱贫稳就业技能培训项目 | 社会事业类 | 脱贫稳就业技能培训 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 3月 | 各乡镇街 |  | 区人社局徐艳 |  | 按照每人每天110元的标准为符合条件脱贫人口（监测户）劳动力开展技能培训，预计参与技能培训的超过260名 |  | 22.90 |  | 22.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 23.00 |  |  | 0.00 |  | 23.00 |  | 0.00 |  | 260名脱贫人口直接受益 |  |  | 110元/人/天 |  |  | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高脱贫劳动力收入 |  |  | 是 |  |  | 鼓励就业，实现稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  |  |  |  |
| （二）“雨露计划”资助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 叶集区2023年“雨露计划”教育资助项目 | 社会事业类 | “雨露计划”资助 | 新建 | 各乡镇街 | 4 | 6月、10月 | 各乡镇街 |  | 区乡村振兴局程勇 |  | 为符合条件的脱贫群众（监测对象）家庭选择职业教育的子女发放每人每学期1500元教育资助，预计发放超660名 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 660余人受益，其中直接受益脱贫人口660余人 |  |  | 1500元/学期 |  |  | 减少家庭教育支出，减轻就学负担 |  |  | 是 |  |  | 打卡到户，脱贫人口直接受益，保障脱贫户子女教育 |  |  |  |  |  |
| 四、其他类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170.50 |  | 1120.50 |  | 50.00 |  | 0.00 |  | 1019.00 |  |  | 652.00 |  | 367.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）支持少数民族发展类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.00 |  | 136.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 136.00 |  |  | 86.00 |  | 50.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 鲁大庄合作社农机社会化服务项目 | 产业发展类 | 村集体经济发展 | 新建 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 2 | 3月 | 姚李镇人民政府 |  | 区民宗局何成海 |  | 购置久保田EX108Q（最新款）2台；久保田拖拉机K954Q型2台 |  | 86.00 |  | 86.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 86.00 |  |  | 86.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 |  |  | / |  |  | 购置现代农业机械，通过租赁方式年增加村集体收益不低于5万元，提升农业机械化作业水平 |  |  | 是 |  |  | 增加村集体收入，并带动脱贫户就业增收 |  |  |  |  |  |
| 23 | 洪集镇东岳村2023年新庄至罗塘渠系硬化项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 4 | 2月 | 洪集镇人民政府 |  | 区民宗局何成海 |  | 硬化新庄至罗塘渠系长约220米、高2米、开口2米、渠底1米、闸口一座 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 20.00 |  |  | 0.00 |  | 20.00 |  | 0.00 |  | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 |  |  | / |  |  | 改善少数民族村基础设施条件 |  |  | 是 |  |  | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  |  |  |  |
| 24 | 洪集镇东岳村2023年会堂提水站项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 洪集镇东岳回民村 | 3 | 3月 | 洪集镇人民政府 |  | 区民宗局何成海 |  | 新建会堂6进6出提水站，硬化水渠60米 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 30.00 |  |  | 0.00 |  | 30.00 |  | 0.00 |  | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 |  |  | / |  |  | 改善人居环境，完善基础设施 |  |  | 是 |  |  | 改善基础设施条件，提升发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  |  |  |  |
| （二）国有林场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.00 |  | 155.00 |  | 50.00 |  | 0.00 |  | 155.00 |  |  | 55.00 |  | 100.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 看花楼林场森林防火基础设施改造提升项目 | 基础设施类 | 国有林场提质增效项目 | 新建 | 叶集区看花楼林场 | 3 | 5月 | 区林业中心 |  | 六安市自然资源和规划局叶集分局余浩 |  | ①原址改建林场中林区管护房一处，约280㎡，带森林防火瞭望功能。②新建智慧林场建设项目，项目软件、硬件设备覆盖林场重点区域，完成林场的智能化、信息化建设 |  | 205.00 |  | 155.00 |  | 50.00 |  | 0.00 |  | 155.00 |  |  | 55.00 |  | 100.00 |  | 0.00 |  | 看花楼林场全体护林员及中林区周边群众 |  |  | / |  |  | 改善看花楼林场中营林区护林防火基础条件，提升护林防火综合保障能力，助力乡村振兴 |  |  | 是 |  |  | 改善欠发达国有林场森林防火基础设施条件，提升发展能力，为林区护林员提供生产生活保障，为林区内群众提供便利 |  |  |  |  |  |
| （三）以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829.50 |  | 829.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 728.00 |  |  | 511.00 |  | 217.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 叶集区洪集镇会馆村农村公益性基础设施建设项目 | 公益设施类 | 道路基础设施建设 | 新建 | 洪集镇会馆村 | 6 | 3月 | 洪集镇人民政府 |  | 区发改委沈冶军 |  | ①改建4.5米宽水泥砼路为6.5米宽沥青路，全长1783米（杜楼主干路），新建盖板涵54米，配套建设交通标牌标线；②浆砌混凝土预制块排水沟1559米 |  | 829.50 |  | 829.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 728.00 |  |  | 511.00 |  | 217.00 |  | 0.00 |  | 村集体、脱贫户、监测对象、一般农户等 |  |  | / |  |  | 该项目预计带动当地农村群众务工人数82人，预计发入劳务报酬123.21万元。施工期间可以完成培训农民210人（次） |  |  | 是 |  |  | 项目的建设改善了会馆村的村容村貌，为当地经济和社会发展做出了贡献。项目的实施过程中，通过新建改造工程给社会增加劳动力就业机会82人发放劳务报酬123.21万元；项目竣工后，将设立公益性岗位2个，用于道路和水利设施的日常维护管理，解决了2个就业岗位 |  |  |  |  |  |