附件2

六安市叶集区2023年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排及项目明细

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施地点 | 进度安排 |  | 实施单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 本次资金安排 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期（X个月） | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔接资金 | 其他 资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4515 | 3713.1 | 305 | 0 | 1218.7 | 671.1 | 500 | 0 | 47.6 |  |  |  |  |  |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3455 | 2956.1 | 25 | 0 | 881.7 | 614.1 | 220 | 0 | 47.6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 姚李镇育才村新建富泉洗涤厂项目 | 基础设施类 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 育才村 | 3 | 7月 | 姚李镇人民政府 | 区委组织部 | 拟建约800平方米钢构厂房及其厂房设施配套。 | 150 | 125 | 25 | 0 | 125 | 30 | 95 | 0 | 0 | 带动周边20名群众就业，直接增加农民收入，带动村集体经济收益 | 发展壮大特色产业，带动村集体产业发展和农户增收 | 是 | 村集体采用租赁的方式增加集体经济收入，并能带动周边村民务工就业。 |  |
| 2 | 六安市叶集区姚李镇安全优质果蔬生态链加配中心特色产业二期项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 姚李镇 | 3 | 7月 | 姚李镇人民政府 | 区委组织部 | 小南瓜、红薯分拣中心二期厂房建设，占地面积1500平方米，项目资金投入预估120万元。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 受益周边群众400户，1035人 | 发展特色产业，改善基础设施建设，方便生产 | 是 | 提升产业发展空间，带动产业发展，带动脱贫户就业 |  |
| 3 | 绿色食品加工园建设项目-污水处理厂 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 平岗街道 | 9 | 4月 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 完善绿色食品加工园基础设施项目，建设污水处理厂，日处理量1500吨 | 2500 | 2026.1 | 0 | 0 | 626.1 | 464.1 | 120 | 0 | 42 | 全区各类种植业养殖业经营主体 | 完善生产设施配套，保障绿色食品园区企业生产运营，减少污水排放，保护生态环境 | 是 | 带动脱贫户、监测对象户就业增收 | 追加资金，第四批已安排资金1400万元 |
| 4 | 到户产业（庭院经济）奖补项目 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 新建 | 各乡镇街 | 12 | 3月 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 为全区6个乡镇街符合农业特色产业发展条件的脱贫户和监测户发放产业（庭院经济）奖补 | 655 | 655 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 5 | 0 | 5.6 | 激励3250户以上发展产业，受益脱贫群众、监测对象10000人左右 | 带动脱贫户及监测户增收，户均5000元 | 是 | 直接带动脱贫户及监测户增收 | 追加资金，首批已安排资金650万元 |
| 5 | 鲁大庄合作社农机社会化服务二期项目 | 基础设施类 | 产业发展类 | 新建 | 姚李镇人民政府 | 1 | 7月 | 姚李镇人民政府 | 区民宗局 | 购置收割机1台 | 30 | 30 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 少数民族村脱贫户、监测对象、少数民族群众等 | 购置现代农业机械，通过租赁方式年增加村集体收益，提升农业机械化作业水平 | 是 | 增加村集体收入，并带动脱贫户就业增收 | 资金由原一期项目审计结余资金列支 |
| 二、水利基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 | 757 | 280 | 0 | 337 | 57 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 孙岗乡2023年水利扩容保供项目 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 孙岗乡 | 6 | 1月 | 孙岗乡人民政府 | 区水利局 | 和平水库、魏楼水库、老堰埂水库、红岗水库、孙元水库、高场水库、九冲水库等在册水库深挖清淤，土方量约50余万方 | 500 | 477 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 受益周边群众2672户，5206人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 | 追加资金，首批已安排资金420万元 |
| 7 | 三元镇林店电灌站更新改造工程 | 基础设施类 | 水利基础设施建设 | 新建 | 三元镇姚店村 | 6 | 8月 | 三元镇人民政府 | 区水利局 | 拆除重建林店一、二级电灌站，总装机容量305kW，新建机耕桥1座、节制闸、放水涵等10座，衬砌引水渠道1810m，新建进站道路350m，改建10kV配变电设施，重建泵站机房等 | 560 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 受益280户615人 | 改善基础设施建设方便生产、生活 | 是 | 改善脱贫群众生产条件，提升发展能力 |  |