叶卫〔2024〕13号                   签发人：王正东

六安市叶集区卫生健康委员会

关于叶集区医疗卫生公共服务基础设施建设

调研办理落实情况的报告

区人大常委会：

2023年8月31日，区人大常委会副主任陈永海带领教科文卫（民宗侨外）工委，对全区医疗卫生公共服务基础设施建设情况进行调研，并形成了相关调研报告。叶集区卫健委高度重视，并按照存在问题及相关建议仔细研究，现将相关办理情况报告如下：

一、办理情况

一是强基固本，重点项目建设扎实推进。深入推进医疗卫生基层设施“补短板”，加快重点项目建设。2023年以来，卫健委牵头负责项目5个，年度计划投资4.37亿元，全年完成投资5.46亿元，占年度计划的124.94%。区级医疗机构建设加速推进，区人民医院二期完成前期土建工程，正在进行智能化、暖通及医疗专项装饰装修等工程，新疾控中心和新妇幼保健院建成并投入使用，区级医疗卫生机构综合服务能力全面提升。乡镇卫生院枢纽建设巩固提高，叶集区第二人民医院新建项目已全部完工，目前正在搬迁入住。洪集镇、孙岗乡、三元镇卫生院建设项目基本完成，相关医疗设备采购已完成，目前正在进行医疗设备验收安装工作，待验收安装工作完成后即可搬迁并投入使用。同时，乡镇卫生院建设专项债已经国家发改委和财政部审批通过，后续资金充足。村社卫生网底建设全面覆盖，完成9家村卫生室、社区卫生服务站修缮改造工作，全区村社医疗机构均达到标准化建设标准。

二是内引外联，医疗服务水平持续提升。扎实推进长三角交流合作，积极对接上海市金山区卫健委，签订《共同推动革命老区医疗卫生高质量发展对口合作协议》，推动两地卫生健康事业合作发展。积极承接上级优质医疗资源，区人民医院同301医院建成远程会诊中心、同安徽省立医院达成在外科、口腔科、儿科等专业科室建设医联体合作意向，区第二人民医院（姚李镇中心卫生院）同上海市第四人民医院建立合作联盟关系，累计选派16名业务骨干赴上海跟班学习。紧抓“一河两岸一座城”建设目标，充分对接固始县卫健委，达成医疗卫生合作共识，推进两地医保同城化待遇。同时，医共体内部也形成上级医师轮班下沉，下级医师上挂进修的帮扶制度，实施在岗乡村医生培训制度，提升自身“造血”能力。

三是引培并举，人才队伍建设不断加强。加强人才培训，通过外出进修、跟班学习、集中轮训、在线学习等多种方式，全面强化医疗卫生技术人员业务能力，各医疗机构累计派出97名医务人员赴上级医疗机构进修学习（其中区人民医院派出30余人次到三甲医院进修学习）。着力引进人才，今年以来，区人民医院完成人才招聘57人，完成26名员额池择优转入周转池编制管理工作，卫生人才队伍不断夯实。用足人才政策，继续实施农村订单定向医学生免费培养，加大宣传力度，鼓励和动员本地考生填报定向培养专业志愿，积极投身农村医疗卫生服务事业，2023年共签约送培定向村医15名，学成返回定向村医9名。

四是加强谋划，闲置资源利用做足功课。截至目前，区第二人民医院、孙岗乡卫生院、洪集镇卫生院所有工程已经完成，区人民医院二期2024年年底也将全部完工。新建乡镇卫生院投入使用后，区卫健委将按照程序把老旧卫生院移交至区国资委，并充分与区政府沟通，加快医疗卫生人才队伍建设，利用老旧卫生院重点打造医养结合中心、康养中心、护理中心、精神病专科医院。目前相关事宜正在进行调研谋划。

二、下一步工作打算

（一）持续提升县域医疗服务水平

加快推进区人民医院新院区建设项目，力争2024年12月建成并投入使用，不断完善全区各新建医疗机构软硬件设施建设，最大程度发挥新医院、新医疗设备的服务功能。加强区人民医院内涵建设，发挥301医院远程治疗中心作用，深化中科大一附院合作关系，建立外科、口腔科、儿科等专业科室医联体，加快“五大中心”创建步伐，在现有已建成两大中心的基础上，争取2024年建成“胸痛、卒中、创伤”三大中心。打造区第二人民医院（姚李镇中心卫生院）为区域医疗次中心，减少姚李镇、洪集镇病人外流现象，吸引周边县区病患，守好全区医疗“东大门”，加强其他乡镇街医疗机构特色专科建设和公共卫生服务能力，全方位提升县域医疗服务水平。

（二）推进健康卫生人才振兴

出台医疗卫生领域人才引进和学科建设优惠政策，坚持人才引进和培养共同驱动，聚焦“引才、育才、留才”三个维度，不断凝聚对卫生人才的吸引力，破解医卫人才“招不进、留不住”难题。积极拓展人才引进渠道，实施校园人才招聘计划，主动对接省内医学院校，提供专业对口岗位，吸引本地及周边县区籍贯应届毕业生返乡就业。制定医共体内部人才管理办法，赋予医共体统筹卫生人才管理权限，在现有卫健人才紧缺的情况下，用足用活人才政策，建立专业“人才库”，根据岗位需求进行适配，最大程度发挥专业人才作用。

（三）完善公共卫生服务体系

建立健全突发传染性疾病的监测、预警、协同应急处置、资源保障的管理体系，加强区疾病预防控制中心对医疗机构的公共卫生服务指导、培训，通过建立信息联通的协作机制，提升常见传染病、慢性病、职业病等重大疾病的监测预警预防控制能力。积极推进医养结合工作，以三元镇幸福里养老院为试点，推动乡镇闲置医疗资源和养老服务有机融合，重点打造医养结合中心，在养老机构内设置医疗服务点，安排驻院医护，提供订单式医疗服务，探索可复制、可推广的医养结合新模式。加强公共卫生人才队伍建设，开展公共卫生医师规范化培训等专项培训，提高公共卫生专业技术人员水平，实现各医疗机构均设置公共卫生科并配备1名以上公共卫生医师。

六安市叶集区卫生健康委员会

2024年4月25日