关于印发《叶集区城市社区综合服务设施

和养老服务设施配建提升工作方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区民政局、区发改委、区财政局、区住建局、市自然资源和规划局叶集分局：

现将《叶集区城市社区综合服务设施和养老服务设施配建提升工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

六安市叶集区民政局     六安市叶集区发展和改革委员会

六安市叶集区财政局     六安市叶集区住房和城乡建设局

六安市自然资源和规划局叶集分局

2025年3月19日

叶集区城市社区综合服务设施和养老服务

设施配建提升工作方案

为深入贯彻落实党中央、国务院以及省、市有关决策部署，加快我区老城区和已建成居住区养老服务设施建设，为广大老年人居家社区养老提供基础条件，根据安徽省人民政府办公厅《关于印发〈安徽省推进基本养老服务体系建设实施方案〉的通知》《六安市人民政府办公室关于〈做好加强基层社会治理能力建设 着力提升社区治理水平〉议案办理工作的通知》《六安市城市社区综合服务设施和养老服务设施配建提升工作方案》有关任务要求，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进社区服务能力，完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，增加服务供给，增强服务品质，有计划、有步骤，补足配齐已建成居住区社区综合服务设施、养老服务设施，让人民生活更加美好，让基层更加和谐稳定。

二、总体要求

全面清查2014年以来已建成居住区社区综合服务设施和养老服务设施配建、移交、使用等情况，列出问题清单，制定整改计划，落实工作措施，集中配置社区综合服务设施、养老服务设施配建，确保到“十四五”末，全区已建成居住区社区综合服务设施、养老服务设施全部按标准配建到位，并达到使用功能要求。

三、主要任务

（一）新建小区依标配建

新建居住（小）区开发建设应当将配套社区综合服务设施、养老服务设施同步规划、同步建设、同步验收、同步交付。区自然资源局审查新建居住（小）区项目建设工程设计方案时，应当核准规划设计的社区综合服务设施、养老服务设施建设规模是否符合规划条件要求，并征求区民政局意见；区住建局应加强对社区综合服务设施、养老服务设施设计、施工、验收、备案等环节的管理，保证工程质量安全。

（二）已建小区补齐短板

有关乡镇逐个小区进行普查统计，确保小区全覆盖；对居住区社区综合服务设施、养老服务设施未配建或配建未达标的（配建标准见附件1），分类研究处理，依规制定配建规划和整改措施，明确整改责任主体，强化整改落实，可通过补建、购置、置换、租赁、改造等方式予以解决，或在相邻新建项目内予以补足。

（三）明确产权规范移交

取得建设工程规划许可证并依规划建成的居住区配套社区综合服务设施、养老服务设施，应当根据有关规定移交区民政局的，区民政局会同区住建局、区自然资源局等部门采取有效措施，责成建设单位根据土地出让合同约定首批移交。对居住区配建的社区综合服务设施、养老服务设施，开发企业违规出租、出售的，责成开发企业收回，明确产权归属并办理所占土地及设施的资产确权登记手续后，移交区民政局统一登记管理，对已挪作他用的，要先登记，采取有效措施，限期收回。

四、实施步骤

（一）调查摸底阶段（2025年3月-2025年4月）

对社区综合服务设施、养老服务设施配建、移交、使用等情况进行普查全面摸排，形成全区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目清单。

（二）配建实施阶段（2025年4月-2025年10月 ）

根据摸底情况，形成城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目整改清单，制定整改方案，明确整改措施、实施步骤、责任分工、完成时限和责任人，实行销号管理，按计划有序推进。

（三）总结督查阶段（2025年10月-2025年12月）

对配建工作进行总结，形成总结报告，报全市城市社区综合服务设施和养老服务设施配建工作协调机制办公室。

五、工作保障

（一）加强组织领导。成立由区民政局、发改委、财政局、自然资源局、住建局领导组成的工作协调机制，下设办公室，统筹推进全区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建工作，实现数据共享，倒排工期、统筹推进，及时研究解决城市社区综合服务设施、养老服务设施配建中的重大问题和重大事项，扎实推进配建清理、移交和整改工作。

（二）注重整改实效。按照方案要求，实事求是开展设施清查工作，确保数据准确、符合实际，坚决杜绝数据虚报、瞒报问题。区政府全面负责辖区城市社区综合服务设施、养老服务设施具体配建工作，建立整改台账，实行销号管理，按照有关要求和时间节点，逐一抓好整改落实，坚持整改存量问题、遏制增量问题和建立长效机制相结合，在整改具体问题基础上，完善制度机制，强化执行落实，确保存量问题按期清零、无新增问题。

（三）依法依规处置。强化法治思维，依法依规处置存在问题。对小区配建社区综合服务设施、养老服务设施未按要求移交、整改和擅自改变社区综合服务设施、养老服务设施使用性质的，由区自然资源局、住建局、民政局督促建设单位责令改正、限期移交，依法进行处置。

（四）强化督导调度。加强工作调度，及时掌握整改进展。4月底前，报送叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目清单（附件2）、叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目汇总表（附件4）；自2025年起，每季度报送一次工作进展情况以及叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目整改清单（附件3）、叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目汇总表（附件4）。

附件：1．城市社区综合服务设施、养老服务设施配建有关口径

2．叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目清单

3．叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目整改清单

4．叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目汇总表

附件1

城市社区综合服务设施、养老服务设施

配建有关口径

为有序、高效推进我区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建工作，经研究，现将有关统计口径明确如下：

一、“配建标准”：

社区综合服务设施：《安徽省“十四五”城乡社区服务体系建设规划》（皖民基字〔2022〕30号）要求：“每百户居民拥有社区综合服务设施面积不少于35m2”。对已建成的小区未配建社区综合服务设施或配建不达标的，需按照“每百户居民拥有社区综合服务设施面积不少于35m2”的标准补足配齐。《关于加强社区党群服务中心建设的指导意见（试行）》要求，社区为民服务中心大厅应设置在建筑物地上一层或二层，设有独立出入口，不得配置在地下层、半地下层、夹层。用房结构规整。

养老服务设施：《安徽省“十四五”养老服务发展规划》要求，新建居住（小）区应标准配建，按照每百户不低于30 平方米、单体面积不低于350平方米的标准规划设计配套建设养老服务设施；老旧城区和已建成居住区没有配套建设养老服务设施或者养老服务设施未达到规划要求和建设标准的，由所在地区级政府按照每百户不低于20平方米的标准，通过新建、改建、购置、置换、租赁等方式进行配置。安徽省《城市居住区配套建设养老服务设施实施细则》要求，社区养老服务设施宜与基本公共服务设施统筹规划，相对集中设置，方便使用。应当安排在建筑低层部分，有独立的出入口，二层及以上的应当设置无障碍电梯或者无障碍坡道；不得配置在地下层、半地下层、夹层、架空层、顶楼、阁楼、车库，不得分散配置。单独选址的，应当选择位置适中、方便老年人及居民进出、便于服务区域内老年人的地段。

二、“居住区”：指城镇社区住宅小区。农村地区居家养老服务用房按照相关标准配置。

已经在拆迁过程中或者明确列入两年内拆迁计划的住宅小区，可暂不按照已建成住宅小区标准配置居家养老服务用房，但应当通过上门服务等方式做好区域内老年人的居家养老服务工作。

三、“养老服务设施”：指为社区养老、居家养老的老年人提供餐饮服务、个人护理、保健康复、文化娱乐等功能的日托及上门照护等服务的场所。包括老年人日间照料中心、养老服务（指导）中心（站）等。

以下几类情况可认定统计在实有面积内：

1．单独配建的社区级居家养老服务照料中心；

2．在社区服务圈内的镇街级示范型居家养老服务中心；

3．单独配建的老年食堂；

4．社会综合服务设施、社会公共服务设施和社会福利设施中集中为老年人提供居家养老服务的用房。

四、“每百户”：以住宅小区实有住房套数为准。

五、其他情况：原则上居家养老服务用房均应当集中配建在独栋建筑内且达到功能要求。部分集中配置确有困难的老旧小区、占地面积较小的住宅小区，经区级民政部门同意，在保证居家养老服务用房功能整体集中的前提下，可按照就近原则以社区为单位，统筹多个小区规划配建养老服务设施；统筹配建时，应当结合小区密度、人口数量与分布状况等因素，按照“5分钟社区生活圈”进行统筹规划配建。

附件2

叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目清单

| 乡镇 （街道） | 社区 | 小区名称 | 建成时间 | 住宅户数 | 社区综合服务设施 |  |  |  |  | 养老服务设施 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应配建（㎡） | 已配建（㎡） | 地址 | 是否移交 | 现使用情况 | 应配建（㎡） | 已配建（㎡） | 地址 | 是否移交 | 现使用情况 |  |
| 例：史河街道 | 万佛社区 | XX小区 | 2015年9月 | 1200 | 420 | 420 | xx小区xx号楼 | 是 | 建成XX社区服务中心 | 360 | 360 | xx小区xx号楼 | 是 | 建成XX养老服务站 |  |

附件3

叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目整改清单

| 乡镇 （街道） | 社区 | 小区 名称 | 住宅户数 | 社区综合服务设施 |  |  |  |  |  | 养老服务设施 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 存在的问题（条目式列明） | 具体措施（与问题一一对应） | 责任人 | 完成 时限 | 具体整改推进情况 | 完成 时间 | 存在的问题（条目式列明） | 具体措施（与问题一一对应） | 责任人 | 完成 时限 | 具体整改推进情况 | 完成 时间 |  |

附件4

叶集区城市社区综合服务设施、养老服务设施配建项目汇总表

| 乡镇(街道)数量 | 社区数量 | 小区数量 | 社区综合服务设施 |  | 养老服务设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应配建（㎡） | 已配建（㎡） | 应配建（㎡） | 已配建（㎡） |

六安市叶集区民政局 2025年3月19日印发